Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania i budowy nowej strony internetowej Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka oraz usług utrzymania, rozwoju, szyfrowania transmisji danych przy zastosowaniu certyfikatu SSL, obsługi technicznej, wsparcia i hostingu przez okres 36 miesięcy                      od dnia uruchomienia strony internetowej, zaakceptowanej przez Zamawiającego z uwzględnieniem wymagań wynikających z bieżących oczekiwań Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia obejmuje również dostarczenie oprogramowania i licencji koniecznych do budowy                          i należytego funkcjonowania strony internetowej wraz z ich aktualizacją, usługę gwarancyjną przez okres minimum 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, a także przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do utworów powstałych w związku                                        z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

II. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Efektem zamówienia jest nowoczesna, interaktywna strona internetowa wykonana z zachowaniem najwyższych standardów z uwzględnieniem wiedzy z zakresu projektowania, gdzie poszczególne elementy umiejscowione są na podstawie znajomości badań dotyczących przyciągania wzroku/uwagi klienta. Strona musi zachować najwyższy poziom intuicyjności i być oparta na systemie CMS (Content Management System - System Zarządzania Treścią) umożliwiający samodzielne zarządzanie stroną internetową, jej wyglądem i zawartością oraz bieżące aktualizowanie, dodawanie, zmienianie treści i grafik. Projekt musi posiadać możliwości umożliwiający rozbudowę zarówno poprzez poszerzanie o dodatkowe zakładki i podstrony, jak i o rozbudowę nowych funkcjonalności w ramach istniejących i nowych zakładek.

Strona musi być skalowalna i dostosowana zarówno do urządzeń mobilnych jak i standardowych. Musi zawierać możliwości dodawania, usuwania, podmieniania załączników w postaci plików we wszystkich formatach. Projekt musi być zoptymalizowany pod względem użyteczności dla wyszukiwarek i narzędzi reklamowych np. Google Ads. Do projektu powinny być dołączone narzędzia pozwalające na mierzenie jakości ruchu internetowego                          z możliwością generowania raportów w tym zakresie. Projekt ma się opierać na fontach wskazanych przez Zleceniodawcę lub posiadać zindywidualizowane czcionki przedstawione jako propozycje przez Zleceniobiorcę.

- ZAPROJEKTOWANIE, BUDOWA I WDROŻENIE STRONY INTERNETOWEJ

- Wymagania graficzne:

Wykonawca sporządzi kompleksowy projekt strony internetowej, to jest system stron internetowych obejmujący makietę strony głównej oraz podstron, wraz z prezentacją funkcjonalności i systemu działania. Projekt będzie dostosowany do urządzeń mobilnych, tj. makieta będzie umożliwiała prezentację przy symulacji wyświetlania na urządzeniach tj. telefon komórkowy, tablet, PC.

Zamawiający wymaga, by projekt strony był dostosowany do współczesnych wymagań wizualnych, graficznych, estetycznych oraz wykorzystywał efektywną komunikację wizualną z użytkownikiem bazując na systemie CMS, w szczególności Webflow i uwzględniał m.in.:

1) nowoczesną szatę graficzną,

2) wygląd strony prosty, czytelny i funkcjonalny,

- oryginalną symbolikę graficzną (ikony, logotypy dla wybranych działów strony),

- stworzenie prostych form animacji i animacji wideo na stronie, wchodzących w interakcję                                             z użytkownikiem lub pełniących formę informacyjną,

- opracowanie form ilustrowanych dla lepszej wizualizacji informacji na stronie,

- grafikę i projekty graficzne przygotowane do użycia w tzw. social mediach,

- Ikony odnośników do social mediów.

Projekt musi uwzględniać stałe elementy spójnej identyfikacji jak nagłówek i stopkę strony.

Ze względu na cel działania Instytutu, rozwiązania graficzne przyjęte przez Wykonawcę powinny być stonowane, dostosowane do charakteru działalności Instytutu jako jednostki sektora finansów publicznych, przybierać prostą formę, a jednocześnie odzwierciedlać misję działalności Instytutu, skuteczność i profesjonalizm.

- Wymagania strony internetowej:

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach zamówienia stronę internetową, zwaną również serwisem, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem, spełniającym w szczególności następujące wymagania:

- kod wynikowy strony - HTML 5,

- strona dostępna dla wszystkich bieżących przeglądarek internetowych w aktualnej wersji.                             W przypadku korzystania ze starszych przeglądarek, na stronie wyświetli się komunikat o sposobie poprawnego wyświetlania portalu oraz wersji przeglądarek, do których portal jest zoptymalizowany, przy czym wymagane jest od Wykonawcy zapewnienie 100% funkcjonalności systemu dla przeglądarek: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari i Chrome,

- mechanizm umożliwiający wyświetlenie zaprojektowanej przez Wykonawcę informacji o czasowej niedostępności serwisu z powodów technicznych,

- skalowalność serwisu oraz jego elementów na wszelkich urządzeniach,

- możliwość zmiany kontrastu strony.

- Strona wyposażona będzie w CSM umożliwiający co najmniej:

- dodawanie/edycję/usuwanie użytkowników,

- dodawanie/edycję/usuwanie uprawnień użytkowników (przypisanie użytkownika do jednej lub wielu ról, przypisanie haseł, wymagań co do złożoności hasła oraz wymuszanie zmiany hasła),

- dodawanie/edycję/usuwanie treści,

- dodawanie/usuwanie pojedynczych zdjęć/całych galerii, automatyczne skalowanie rozmiarów plików zdjęć, aby strona działała optymalnie na różnych urządzeniach z uwzględnieniem wolnego połączenia internetowego u odbiorców treści,

- dodawanie/edycję/usuwanie dokumentów w załącznikach (PDF, doc, xls, xml i inne),

- edytor WYSIWYG z możliwością wstawiania linków i grafiki,

- możliwość tworzenia wewnętrznych odnośników pomiędzy stronami,

- upload plików (zdjęciowych, filmowych, radiowych oraz dokumentów),

- możliwość edycji kodu HTML,

- możliwości dalszego rozwoju po wygaśnięciu umowy z Wykonawcą, a w szczególności zmianę szaty graficznej, nagłówka i stopki oraz układu menu nawigacyjnego i rozmieszczenia poszczególnych elementów serwisu, a także jego funkcjonalności.

- System CMS serwisu musi być zgodny ze:

- standardami panującymi w Internecie,

- standardami Światowej Organizacji W3C,

- wytycznymi WCAG 2.1 na poziomie AA wskazanymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 773),

- Wykonawca musi zapewnić zabezpieczenia przed próbami nieautoryzowanego dostępu do panelu administracyjnego/sterowania (np. blokowanie konta po 3 próbach wpisania hasła redaktora/użytkownika) oraz zabezpieczenie przed znanymi formami włamań. System musi być zabezpieczony przed nieautoryzowanymi próbami uzyskania dostępu poprzez znane formy włamań w szczególności na wszelkie odmiany ataków typu SQLInjection i wszelkie odmiany ataków typu XSS oraz mechanizm antyspamowy zamieszczonych na stronie adresów e-mail,

- system powinien być odporny na: wstrzykiwanie poleceń systemowych, ataki semantyczne na adres URL, ataki związane z ładowaniem plików, ataki typu cross-sitescripting, ataki typu CSRF, podrabianie zatwierdzania formularza, sfałszowanie żądania HTTP, ujawnienie uwierzytelnień dostępu, wstrzykiwanie kodu SQL, ujawnienie danych przechowywanych w bazie, kradzież COOKIES, przechwytywanie sesji, wstrzykiwanie sesji, afiksowanie sesji, trawersowanie katalogów.

- System CMS, w szczególności Webflow serwisu powinien:

- stosować mechanizmy identyfikacji (login) i autentykacji użytkowników (hasło), stosować mechanizmy szyfrowania danych przesyłanych między aplikacją a bazą danych, przy czym wymagane jest stosowanie protokołu SSL,

- stosować klucze asymetryczne o długości przynajmniej 1024 bitów i klucze symetryczne o długości 128 bitów do szyfrowania połączenia. Dostarczenie kluczy leży po stronie Wykonawcy,

- stosować mechanizmy szyfrowania danych przechowywanych w bazie danych (hasła, inne krytyczne dane) i przechowywanych tymczasowo w stacji roboczej użytkownika,

- stosować system uprawnień umożliwiający ograniczenie użytkownikowi dostępu do danych tylko do tej grupy danych, do której jest upoważniony,

- umożliwiać fizyczne usunięcie danych z systemu tylko użytkownikom o specjalnych uprawnieniach, pozostali użytkownicy mogą dokonać jedynie usunięcia logicznego danych.

- Strona winna posiadać następujące elementy:

- wielopoziomowe menu, z możliwością samodzielnego dodawania lub usuwania zakładek przez Zamawiającego.

- moduł aktywności wraz z modułem banerowym na stronie głównej,

- ścieżka powrotu,

- formularz kontaktowy,

- wyszukiwarka,

- galeria zdjęć,

- moduł wideo (integracja z platformami streamingowymi),

- mapa dojazdu,

- połączenie z mediami społecznościowymi (X (Twitter), Facebook, Instagram, LinkedIn),

- podstrony informacyjne „Polityka prywatności" oraz „Informacja o ciasteczkach",

- klauzula dotycząca RODO na podstronach formularzy kontaktowych,

- typografia i ikonografiki stosowane na portalach, co najmniej:

- plik do pobrania - zgodnie z listą rozszerzeń plików ujętą w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,

- znakowanie istotnych informacji w tym: zmian w artykule, nowości,

- ikony portali społecznościowych,

- opcję drukuj, zapisz do pdf, prześlij znajomemu, zgłoś błąd na stronie,

- RSS,

- kalendarium,

- favicon.

- podstrona BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) w formie odrębnego folderu WWW, która będzie zarządzana z jednego panelu administracyjnego głównej strony. Na stronie głównej winien zostać umieszczony link zawierającego logo Biuletynu Informacji Publicznej umożliwiający bezpośredni dostęp do podmiotowej strony BIP. Zamawiający wymaga, by podstrona Instytutu zawierała odrębne zakładki np. „polityka prywatności”, „majątek”, „kontrole” itd. Zamawiający musi mieć możliwość dodawania lub usuwania nowych zakładek i mieć pełną kontrolę nad ich zawartością,

- możliwość wyboru przez administratora dowolnej konfiguracji wyświetlania na stronie artykułów                  w danym dziale (datami: rosnąco i malejąco, wg. priorytetu, alfabetycznie, tematycznie), ale także możliwość podpięcia dowolnego artykułu na górze,

- możliwość publikacji w artykułach plików graficznych i animacji w ogólnie dostępnych formatach (JPG, gif, png, swf, mpg, avi).

Wykonawca zapewni możliwość bieżącego sprawdzania postępu prac w zakresie budowy nowego serwisu.

Serwis należy stworzyć w wersji polskiej, węgierskiej i angielskiej. Dopuszczalna jest możliwość tłumaczenia przy pomocy sztucznej inteligencji z uprzednią weryfikacją poprawności tłumaczenia po stronie Zamawiającego.

- Wymagania ogólne:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać stronę z uwzględnieniem: technologii umożliwiających dalsze wykorzystywanie i rozwój bez konieczności zakupu dodatkowych licencji, technologii umożliwiających dalsze wykorzystywanie i rozwój przy użyciu oprogramowania, dla którego koszt zakupu licencji jest równy zeru lub też innych technologii, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszystkie koszty licencji niezbędne do uruchomienia systemu i utrzymywania go bezterminowo w ramach zastosowanych licencji.

Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystania systemu edycji, który pozwala na szerokie możliwości edytowania przez użytkownika jak np. CMS Webflow, przy czym system ten powinien być dla użytkownika prosty i intuicyjny w obsłudze.

Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do wykorzystania systemu zabezpieczeń wysokiej jakości, który będzie na bieżąco aktualizowany oraz reaktywny w przypadku ataków lub błędów.

Wykonawca wraz z kompletnym kodem źródłowym i pełną kopią bezpieczeństwa serwisu musi przekazać Zamawiającemu nieodpłatnie wszystkie licencje niezbędne do prawidłowego działania serwisu, umożliwiające szybką zmianę dostawcy usług hostingowych oraz uruchomienie serwisu z zachowaniem gwarantowanej jakości usług hostingowych. Wykonawca musi dostarczyć instrukcję wykonania kopii zapasowych aplikacji i baz danych i prawidłowego odtworzenia u innego dostawcy hostingowego z opisem wymagań technicznych.

Strona musi być zgodna z wymaganiami opisanymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1440). Wykonawca zobowiązany jest również sporządzić deklarację zgodności z WCAG 2.1 na poziomie AA publikowaną w serwisie.

Wszelkie prace programistyczne oraz graficzne serwisu będą realizowane do chwili akceptacji przez Zamawiającego w środowisku testowym przygotowanym i zapewnionym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest wykonać docelowy kompletny serwis Zamawiającego w terminie maksymalnie ……… dni (termin wskazany w ofercie) od dnia zaakceptowania kompleksowego projektu graficznego strony internetowej. Datą wykonania będzie data uruchomienia serwisu zaakceptowanego przez Zamawiającego.

- Warunki techniczne:

1) oprogramowanie oraz sprzęt wymagane do prawidłowego działania serwisu muszą umożliwiać szybką pracę serwisu bez zbędnej zwłoki i wykorzystywać najnowsze technologie, a strona i jej elementy muszą spełniać kryteria głównych dostawców przeglądarek w zakresie pozycjonowania na wysokim poziomie. Wykonawca musi wgrywać aktualizacje bezpieczeństwa do wszystkich modułów i systemów użytych do prawidłowego funkcjonowania strony. Wykonawca musi zapewnić dedykowaną osobną przestrzeń na kopie zapasowe serwisu i bazy danych o pojemności nie mniejszej niż 1 TB. Kopie zapasowe muszą wykonywać się automatycznie. W przypadku braku miejsca, stare kopie zapasowe mają zostać nadpisane. Dostęp do zarządzania serwerem ma być realizowany za pomocą SSH lub dedykowanego panelu zarządzania. Transfer danych do i od serwera ma być bez limitu danych. Wykonawca musi dostarczyć instrukcję użytkownika oraz instrukcje administratora w których będą opisane najistotniejsze operacje jakie można wykonać w serwisie. Np. wgranie certyfikatów SSL do serwera, wykonanie                                i odtworzenie kopii aplikacji oraz bazy danych, dodanie i edytowanie artykułu, wydarzenia w kalendarzu, modyfikowanie danych w BIP, zamieszczanie i publikowanie zamówień publicznych itd.

Zaleca się, aby panel administracyjny i edytorski był wykonany w sposób intuicyjny, a w razie konieczności zmodyfikowany pod zalecenia ustalone z Zamawiającym. Artykuły powinny mieć możliwość wersjonowania treści, wraz ze wskazaniem użytkownika dokonującego zmian oraz daty ich wykonania, tak aby można było przywrócić stan wcześniejszy artykułu. Zaleca się, aby panel administracyjny miał możliwość obsługi najważniejszych funkcjonalności za pomocą skrótów klawiaturowych przypisanych do użytkownika,

- wymagania dla usługi hostingu:

- dysk HDD: 1 TB (miejsce na backup),

- publiczny adres IPv4,

- dostęp SSH do zarządzania serwerem lub do dedykowanego panelu zarządzania serwerem,

- bez limitu transferu,

- wydajność serwera i łącza musi umożliwiać ładowanie głównej strony internetowej i BIP w czasie nie dłuższym niż kilka sekund.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić szkolenie wyznaczonych pracowników (do 3 osób) w obsłudze serwisu w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia uruchomienia strony Zamawiającego,

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać testy wewnętrzne serwisu, tj. udokumentowane testy penetracyjne i audyt bezpieczeństwa Systemu oraz dołączyć dokumentację z przeprowadzonych testów wewnętrznych do przekazywanego systemu,

- warunkiem odbioru strony przez Zamawiającego jest przekazanie przez Wykonawcę dokumentacji wykonawczej strony, w tym wszystkich kodów, licencji i instrukcji.

- USŁUGA UTRZYMANIA, OBSŁUGI I WSPARCIA TECHNICZNEGO STRONY

- Wykonawca będzie świadczył usługi utrzymania serwisu, obsługi technicznej oraz rozwoju serwisu, które zapewnią odpowiednie funkcjonowanie, wydajność, bezpieczeństwo, dostępność i niezawodność strony. Usługi obejmują w szczególności:

- reagowanie poprzez odpowiednią modyfikację aplikacji internetowej na wszelkie zdarzenia i incydenty bezpieczeństwa, wykryte usterki techniczne, błędy oprogramowania oraz zabezpieczenia aplikacji przed nowymi zagrożeniami,

- w celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca oświadcza, że świadczone przez niego Usługi Utrzymania obejmować będą Oprogramowanie oraz Infrastrukturę Techniczną (hosting),

- w przypadku wystąpienia incydentu bezpieczeństwa tok postępowania musi zostać ustalony                                     z Zamawiającym,

- wprowadzanie zmian w serwisie w związku ze zidentyfikowaniem nowych form zagrożeń dla prawidłowego działania serwisu (np.: nowe formy ataku na stronę internetową, wykrycie luk bezpieczeństwa w technologiach wykorzystywanych przez aplikację, itp.) należy zaktualizować framework do najnowszej wersji na polecenie Zamawiającego,

- dokonywanie bieżącej i okresowej kontroli serwisu w związku z przeprowadzonymi próbami ataku na system mające na celu zwiększenie jego bezpieczeństwa w obszarach, które zostały poddane próbom ataku i wprowadzanie ewentualnych zmian. Okresowe kontrole muszą być przeprowadzane nie rzadziej niż co kwartał,

- usuwanie awarii, wad, usterek wynikających z błędnego działania strony internetowej,

- usuwanie wad w działaniu strony internetowej powstałych po aktualizacji bazy danych lub którejkolwiek z aplikacji towarzyszących,

- optymalizacja serwisu w celu uzyskania jej możliwie maksymalnej wydajności. W przypadku gdy wydajność nie będzie osiągać dobrego poziomu Wykonawca wskaże elementy, zwalniające przeglądarkę i rozwiązania tego problemu,

- zapewnienie poprawnego działania i wyświetlania strony internetowej przez przeglądarki internetowe Opera, Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge w wersjach aktualnych - w tym na urządzeniach mobilnych,

- przygotowanie instrukcji dla działań związanych z utrzymaniem serwisu,

- zapewnienie (w tym opłacenie) usługi hostingu oraz certyfikatów SSL w okresie realizacji umowy oraz przeniesienie wszystkich danych serwisu na nowy hosting w terminie i zgodnie z warunkami wskazanymi przez Zamawiającego, lecz nie później niż na 5 dni od dnia zlecenia przeniesienia przez Zamawiającego.,

- wykonawca zobowiązuje się do świadczenia obsługi technicznej Zamawiającemu, w przypadku wystąpienia awarii bądź usterek. Dostępność obsługi co najmniej w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00-16:00. Wsparcie techniczne świadczone będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu na numery i adresy wskazane przez Wykonawcę w umowie,

- systematyczną aktualizację strony internetowej (banerów, formularzy zgłoszeniowych itp.),

- przygotowywanie interaktywnych formularzy zgodnie z potrzebami Zamawiającego,

- systematyczną aktualizację systemu zarządzania treścią pod kątem bezpieczeństwa,

- systematyczną optymalizację kodu strony ułatwiającą pozycjonowanie treści serwisu                                                   w najpopularniejszych wyszukiwarkach internetowych (co najmniej Google). Kod dostarczonego rozwiązania musi być jawny i dostarczony w takiej postaci, aby Zamawiający był w stanie prześledzić jego działanie pod kątem bezpieczeństwa. Zabronione jest korzystanie z mechanizmów szyfrujących typu ioncube. Wykonawca jest zobligowany do przedstawiania comiesięcznych raportów                                          z optymalizacji strony,

- usługi utrzymania, obsługi i hostingu strony będą realizowane przez okres 36 miesięcy od dnia uruchomienia strony internetowej zaakceptowanej przez Zamawiającego.

- Wsparcie techniczne:

- Wykonawca zapewni wsparcie techniczne (support) w okresie 36 miesięcy od dnia uruchomienia strony zaakceptowanej przez Zamawiającego, w tym udostępni telefon alarmowy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 i e-mail do zgłoszeń,

- świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczy aktualizowania i dostarczania łat serwisu oraz usuwania zdarzeń, incydentów i nieprawidłowości w działaniu strony,

- definicje incydentów:

Awaria - to wada oprogramowania działanie strony tj. korzystanie z części, lub całości, funkcjonalności strony.

Podatność - to wada oprogramowania wpływająca na jego bezpieczeństwo.

Błąd - oznacza nieprawidłowość działania serwisu, która wpływa w istotny sposób na wyniki pracy, ogranicza funkcjonalność strony, w wyniku czego praca jest utrudniona, ale możliwa i nie stwarza zagrożenia dla Zamawiającego w zakresie naruszenia przepisów prawa.

Usterka - to dysfunkcje czy uciążliwości utrudniające działanie strony.

Aktualizacja - poprawka lub dodatek do serwisu, których celem jest ulepszenie, naprawienie lub przywrócenie funkcjonalności strony, nie stanowią cenowej wersji, w szczególności nie powodują nowych funkcjonalności strony.

Asysta - zdalna pomoc udzielana użytkownikom lub Administratorom serwisu w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem strony lub przy użytkowaniu.

Błąd krytyczny - wada uniemożliwiająca użytkownikom korzystanie z serwisu lub jego fragmentu oraz naruszenie bezpieczeństwa strony (dostęp do danych lub funkcji strony z pominięciem mechanizmów zabezpieczeń).

Czas Reakcji na zgłoszony problem - czas liczony od chwili zgłoszenia, obejmującej co najmniej kontakt zwrotny z Zamawiającym, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, wstępną analizę problemu i przedstawienie planu dalszych działań.

Czas naprawy - czas liczony od chwili przyjęcia zgłoszenia incydentu przez Wykonawcę do czasu przywrócenia zgodnego, oczekiwanego z dokumentacją działania serwisu.

- Czas reakcji na zdarzenia, incydenty i ich naprawa:

Wykonawca zobowiązany jest podjąć niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia czynności zmierzające do jego zdiagnozowania oraz podjęcia naprawy, jednak nie później niż w terminach wskazanych poniżej.

O rozpoczęciu diagnozy, wyniku diagnozy incydentu oraz podjęciu czynności zmierzających do naprawy Błędu Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną.

W przypadku sporu co do zaistnienia incydentu lub odmowy jego usunięcia przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy. Jeśli ekspertyza potwierdzi roszczenia Zamawiającego, koszt związany z jej przeprowadzeniem ponosi Wykonawca.

Terminy reakcji Wykonawcy i czas naprawy:

| Kategoria zgłoszenia | Maksymalny czas reakcji Wykonawcy | Maksymalny czas naprawy |
| --- | --- | --- |
| Awaria | 4 godziny | 1 dzień roboczy |
| Błąd krytyczny | 4 godziny | 4 godziny |
| Błąd | 4 godziny | 2 dni robocze |
| Usterka | 4 godziny | 4 dni robocze |
| Podatność | 4 godziny | 4 dni robocze |

Wykonawca dostarczy dokumentację systemu w wersji: dla użytkownika i administratora serwisu.

- USŁUGA ROZWOJU SERWISU

Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia Wykonawcy w okresie realizacji umowy usług rozwoju serwisu                         o nowe funkcjonalności, nowe moduły oraz ewentualne dodawanie plików graficznych wykorzystywanych                          w serwisie. Zamawiający przewiduje zlecenie Wykonawcy w okresie umowy maksymalnie 100 godzin roboczych prac rozwojowych. Usługi będą świadczone w zależności od potrzeb Zamawiającego.

W ramach świadczenia usług rozwojowych Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy zakres prac koniecznych do realizacji.

- WARUNKI REALIZACJI USŁUG

- Świadczone przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego zamówienia usługi muszą być zgodne                                     z wymogami wynikającymi w szczególności z poniżej wymienionych dokumentów prawnych oraz dobrych praktyk:

- ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1440) wraz z aktami wykonawczymi,

- ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2024 poz. 1513,                                      z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

- ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),

- ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami                  (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411, z późn. zm.),

- ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 1703) wraz z aktami wykonawczymi,

- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2024 poz. 773),

- dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego                                                    (Dz. U. UE. L. 2016.327.1),

- standardami World Wide Web Consortium (W3C),

- standardami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 AA. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić deklarację zgodności z WCAG 2.1 publikowaną w serwisie.

- Wykonawca będzie na bieżąco współpracował z Zamawiającym poprzez kontakty mailowe i telefoniczne. W tym celu Wykonawca wyznaczy jedną osobę do ogólnej koordynacji realizacji zadania.

- Przedstawione do odbioru projekty graficzne i propozycje ich używania nie będą naruszały praw osób trzecich. W razie wątpliwości Zamawiającego co do nienaruszalności praw osób trzecich Wykonawca zobowiązany jest uzasadnić swoje racje dowodami ze stosownych dokumentów. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi na wykonaną dokumentację.

- Wykonawca ma obowiązek:

- przygotować projekt (matrycy głównej) spójny z jego podstronami,

- umożliwić wprowadzenie poprawek do wybranych przez Zamawiającego projektów.

- Wykonawca jest obowiązany wykonywać zamówienie z uwzględnieniem uwag i opinii Zamawiającego                        i współpracować Zamawiającym przy realizacji zamówienia. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę wymagają akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu materiały za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej.